[SIGLA] – [NOME DO PROJETO]

Gestor do Projeto Natanael dos Santos Lino / natanael.santos.lino08@aluno.ifce.edu.br

Patrocinador Henrique Leitão henriqueleitao@ifce.edu.br

Equipe: Natanael dos Santos Lino

| Histórico de Revisão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| [04/04/2025] | [2.0] | Resolução final do arquivo | Natanael dos Santos Lino |
| [03/04/2025] | [1.0] | Criação do documento | Natanael dos Santos Lino |

# DESCRIÇÃO RESUMIDA DA DEMANDA (NECESSIDADE)

Com o crescimento do número de leitores que buscam acompanhar seu progresso de leitura, registrar suas experiências e obter sugestões personalizadas de novos livros, surgiu a necessidade de uma plataforma que facilite esse processo. A aplicação "Minha Estante Virtual" (MEV) busca atender essa demanda ao permitir que o usuário cadastre seus livros, registre o progresso de leitura, defina seus interesses e receba sugestões de leitura com base em suas preferências e comportamento de uso.

# STAKEHOLDERS DO PROJETO

  Usuários Finais: leitores interessados em organizar suas leituras e receber recomendações.

  Equipe de Desenvolvimento: responsáveis por projetar, implementar e manter o sistema.

  Professores e Avaliadores: responsáveis por avaliar o projeto no contexto acadêmico.

  Designers (UX/UI): responsáveis por criar uma interface intuitiva e agradável.

  Modelo de IA/Recomendação: atua como agente inteligente do sistema.

- SOLUÇÃO

A solução consiste em uma aplicação web responsiva que permite aos usuários criar uma conta, cadastrar seus livros, acompanhar o progresso de leitura, ranquear os livros lidos, definir interesses por gêneros e temas, aplicar filtros por tags e receber sugestões personalizadas de novos livros com base em suas preferências e leituras anteriores. A inteligência artificial será utilizada para análise de comportamento e recomendação de livros.

  - TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS

  Frontend: React.js, TailwindCSS

  Backend: Node.js com Express ou Python com Flask/Django

  Banco de Dados: PostgreSQL ou MongoDB

  Autenticação: JWT (JSON Web Token)

  Recomendações com IA: Python (bibliotecas como Scikit-learn ou TensorFlow para sistemas de recomendação)

  Hospedagem: Vercel (frontend)

- PROTÓTIPO DO PROJETO

O protótipo do sistema "Minha Estante Virtual" foi idealizado com foco na simplicidade e usabilidade. A aplicação terá uma interface web responsiva e moderna, com uma navegação intuitiva. A tela inicial apresenta opções de login e cadastro de usuário.

Após o login, o usuário acessa um painel principal com a visualização de sua estante virtual, onde os livros são exibidos em formato de cards. Cada card mostra informações básicas como título, autor, status de leitura e nota atribuída.

Há botões para adicionar novos livros, editar progresso, aplicar filtros por tags ou status (lido, lendo, quero ler) e acessar sugestões personalizadas de leitura. Existe também uma aba dedicada ao sistema de recomendações, onde o usuário poderá visualizar indicações de livros com base em seus interesses e histórico de leitura.

O layout das páginas segue uma organização em seções claras e bem definidas: menu lateral de navegação, área principal de conteúdo e uma barra superior com nome do usuário e opções de configurações.

A proposta visual considera elementos minimalistas e amigáveis, com ícones representando ações como leitura, favoritos e progresso, garantindo uma experiência agradável ao usuário desde o primeiro acesso.

- ESCOPO

  - LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS

  RF01: O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta e faça login.

  RF02: O usuário deve poder cadastrar livros com título, autor, gênero e tags.

  RF03: O sistema deve permitir ao usuário atualizar o progresso de leitura.

  RF04: O usuário pode marcar um livro como "lido", "lendo" ou "quero ler".

  RF05: O sistema deve permitir que o usuário dê uma nota ao livro lido.

  RF06: O sistema deve gerar recomendações personalizadas de livros.

  RF07: O usuário deve poder filtrar os livros cadastrados por tags, status e gênero.

  - LISTA DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

  RNF01: O sistema deve ser responsivo e acessível em dispositivos móveis.

  RNF02: O sistema deve garantir segurança no armazenamento de senhas e autenticação.

  RNF03: A interface deve ser intuitiva e fácil de usar.

  RNF04: O tempo de resposta das requisições deve ser inferior a 2 segundos.

  - NÃO ESCOPO

Integração com APIs externas de bibliotecas ou livrarias.

Compra ou aluguel de livros.

Fórum de discussão ou rede social interna.

Leitura online de livros em formato digital (e-books).

- ESCOPO – LISTA DAS HISTÓRIAS DE USUÁRIO

  HU01: Como usuário, quero me cadastrar para acessar minha estante.

  HU02: Como usuário, quero adicionar livros à minha estante para organizá-los.

  HU03: Como usuário, quero atualizar meu progresso para acompanhar minhas leituras.

  HU04: Como usuário, quero filtrar os livros por status (lido, lendo, quero ler).

  HU05: Como usuário, quero classificar meus livros lidos para avaliar minha experiência.

  HU06: Como usuário, quero receber recomendações de leitura baseadas no que já li.

  HU07: Como usuário, quero buscar livros por título, autor ou tag para facilitar a navegação